BÀI LUYỆN TẬP – NGÀY 1

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) 4 giá trị của Agile Manifesto

| Vế A | Vế B |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với sự thay đổi | Làm theo kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của 3 vai trò Scrum

- Product Owner: Là người tối đa hóa giá trị của sản phẩm và chịu trách nhiệm quản lý Product Backlog, chịu trách nhiệm quyết định việc nào cần làm trước để mang lại giá trị cao nhất.

- Scrum Master: Giúp mọi người hiểu và thực hiện Scrum đúng cách, hỗ trợ loại bỏ trở ngại.

- Developers: nhóm trực tiếp xây dựng sản phẩm — tự quyết định cách triển khai kỹ thuật tốt nhất để hoàn thành công việc.

c) tên artifact hoặc sự kiện Scrum ứng

| STT | Tên |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Mã | Epic | Feature | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Mua hàng | Xem danh mục rau củ và đặt hàng | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ và đặt hàng, để mua được những sản phẩm mình cần |
| US-02 | Quản lý kho | Theo dõi số lượng tồn và hạn sử dụng | Là nhân viên quản lý kho, tôi muốn quản lý số lượng tồn và hạn sử dụng của rau củ, để đảm bảo sản phẩm bán ra còn hạn sử dụng. |
| US-03 | Giao hàng | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng, để biết đơn hàng của mình đang ở đâu trong quá trình giao hàng. |

Sự khác nhau giữa Epic, Feature, User Story

1. Epic: một khối công việc lớn, một mục tiêu kinh doanh, kéo dài nhiều Sprint hoặc nhiều bản phát hành. Quá lớn để ước lượng chính xác.

2. Featrue: một năng lực (chức năng) cụ thể, mang lại giá trị rõ ràng, là một phần của Epic và thường gói nhiều User Story

3. User Story: một mẩu chức năng nhỏ nhìn từ góc độ người dùng, đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint và ước lượng được

Bài 3. Phân tích INVEST

1. Chỉ ra 2 tiêu chí INVEST chưa đạt

- S (Small) : US-Y gộp nhiều chức năng như đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi nên phạm vi quá lớn, khó hoàn thành trong một Sprint.

- I (ndependent): Các chức năng có liên quan đến nhau, ví dụ khách cần đặt hàng trước khi thanh toán và theo dõi đơn, nên khó phát triển và kiểm thử từng phần một cách độc lập.

2. Viết lại thành 3 User Story nhỏ hơn

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn thêm rau củ vào giỏ và đặt hàng, để mua được những sản phẩm mình cần. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn chọn thanh toán khi nhận hàng, để dễ dàng hoàn tất đơn hàng mà không cần ví điện tử. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng, để biết đơn hàng của mình đang được xử lý hay đang giao. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

1. Phân loại các hạng mục

| Mã | Hạng mục | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Khách thêm rau vào giỏ và đặt hàng | Must | Đây là chức năng chính để khách hàng có thể mua rau |
| B2 | Khách thanh toán khi nhận hàng (COD) | Must | Giúp khách hoàn tất đơn hàng |
| B3 | Khách thanh toán bằng ví điện tử | Should | Tăng sự tiện lợi cho khách hàng khi thanh toán, nhưng ko bắt buộc vì đã có thanh toán COD |
| B4 | Khách xem vị trí shipper theo thời gian thực trên bản đồ | Could | Giúp khách theo dõi vị trí shipper giao đơn hàng |
| B5 | Khách nhận mã giảm giá vào ngày sinh nhật | Won't | Chưa cần thiết ở phiên bản đầu tiên, có thể làm thêm ở những phiên bản sau |
| B6 | Chatbot AI gợi ý thực đơn theo sở thích | Won't | Không trực tiếp phục vụ mục tiêu đặt rau và nhận hàng trong ngày, đồng thời tốn thêm thời gian và chi phí. |